|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión: 2.5** | **Código de requerimiento:**RF01 | | **Solicitante:** Araceli |
| **Nombre del requerimiento:**  -Citación de los reclutados. | | **Fecha de Inicio:** 05/02/2022 | |
| **Descripción del requerimiento:** Este permite mandar un correo al reclutado con fecha hora y lugar | | **Fecha de termino:** 18/02/2022 | |
| **Responsable:** | **Prioridad:** Alta | | **Estado:** En proceso |
| **Firma del solicitante:** Pendiente | | **Nombre del proveedor:**  Equipo 1 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión: 2.5** | **Código de requerimiento:**RF02 | | **Solicitante:** Araceli |
| **Nombre del requerimiento:**  -Envío vía correo de documentación | | **Fecha de Inicio:** 05/02/2022 | |
| **Descripción del requerimiento:** - Esta manda un correo con ciertos archivos que es solicitada para empezar el proceso de contratación. | | **Fecha de termino:** 18/02/2022 | |
| **Responsable:** | **Prioridad:** Alta | | **Estado:** En proceso |
| **Firma del solicitante:** Pendiente | | **Nombre del proveedor:**  Equipo 1 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión: 2.5** | **Código de requerimiento:** RF03 | | **Solicitante:** Araceli |
| **Nombre del requerimiento:**  -Subida y administración de documentación de contratacion | | **Fecha de Inicio:** 05/02/2022 | |
| **Descripción del requerimiento:** -muestra un menú que permite la actualización de la información solicitada por la institución al momento del proceso de contratación | | **Fecha de termino:** 18/02/2022 | |
| **Responsable:** | **Prioridad:** Alta | | **Estado:** En proceso |
| **Firma del solicitante:** Pendiente | | **Nombre del proveedor:**  Equipo 1 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión: 2.5** | **Código de requerimiento:** RF04 | | **Solicitante:** Araceli |
| **Nombre del requerimiento:**  -asignación de datos internos | | **Fecha de Inicio:** 05/02/2022 | |
| **Descripción del requerimiento:** -Este permite crear su identificador de trabajador y su huella además de asignarle de área. | | **Fecha de termino:** 18/02/2022 | |
| **Responsable:** | **Prioridad:** Alta | | **Estado:** En proceso |
| **Firma del solicitante:** Pendiente | | **Nombre del proveedor:**  Equipo 1 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión: 2.5** | **Código de requerimiento:**RF05 | | **Solicitante:** Araceli |
| **Nombre del requerimiento:**  -creación de formularios | | **Fecha de Inicio:** 05/02/2022 | |
| **Descripción del requerimiento:** -Este administra y crea formularios para obtención de información personal o profesional | | **Fecha de termino:** 18/02/2022 | |
| **Responsable:** | **Prioridad:** Alta | | **Estado:** En proceso |
| **Firma del solicitante:** Pendiente | | **Nombre del proveedor:**  Equipo 1 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión: 2.5** | **Código de requerimiento:**RF06 | | **Solicitante:** Araceli |
| **Nombre del requerimiento:**  -generación de expediente y nomina | | **Fecha de Inicio:** 05/02/2022 | |
| **Descripción del requerimiento:** -Este es un "requerimiento calculado" debido a que depende de los requerimientos 3 y 5 pero permite mostrar un archivo necesario requerido para el procedimiento de nomina | | **Fecha de termino:** 18/02/2022 | |
| **Responsable:** | **Prioridad:** Alta | | **Estado:** En proceso |
| **Firma del solicitante:** Pendiente | | **Nombre del proveedor:**  Equipo 1 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión: 2.5** | **Código de requerimiento:**RF07 | | **Solicitante:** Araceli |
| **Nombre del requerimiento:**  -Muestreo de Capacitaciones | | **Fecha de Inicio:** 05/02/2022 | |
| **Descripción del requerimiento:** -Este permite visualizar una lista de empleados con sus respectivas capacitaciones. | | **Fecha de termino:** 18/02/2022 | |
| **Responsable:** | **Prioridad:** Alta | | **Estado:** En proceso |
| **Firma del solicitante:** Pendiente | | **Nombre del proveedor:**  Equipo 1 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión: 2.5** | **Código de requerimiento:**RF08 | | **Solicitante:** Araceli |
| **Nombre del requerimiento:**  -alta de empleados | | **Fecha de Inicio:** 05/02/2022 | |
| **Descripción del requerimiento:** -Permite subir al sistema la documentación entregada por parte del candidato | | **Fecha de termino:** 18/02/2022 | |
| **Responsable:** | **Prioridad:** Alta | | **Estado:** En proceso |
| **Firma del solicitante:** Pendiente | | **Nombre del proveedor:**  Equipo 1 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión: 2.5** | **Código de requerimiento:**RF09 | | **Solicitante:** Araceli |
| **Nombre del requerimiento:**  -baja de empleados | | **Fecha de Inicio:** 05/02/2022 | |
| **Descripción del requerimiento:** -Este permite deshabilitar toda la información del empleado y generar un reporte (aún no muy seguro necesitamos una segunda entrevista) | | **Fecha de termino:** 18/02/2022 | |
| **Responsable:** | **Prioridad:** Alta | | **Estado:** En proceso |
| **Firma del solicitante:** Pendiente | | **Nombre del proveedor:**  Equipo 1 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión: 2.5** | **Código de requerimiento:**RF10 | | **Solicitante:** Araceli |
| **Nombre del requerimiento:**  -generación de contrato | | **Fecha de Inicio:** 05/02/2022 | |
| **Descripción del requerimiento:** -Este permite crear y modificar un documento a base a los datos obtenidos anteriormente en el requerimiento 3 | | **Fecha de termino:** 18/02/2022 | |
| **Responsable:** | **Prioridad:** Alta | | **Estado:** En proceso |
| **Firma del solicitante:** Pendiente | | **Nombre del proveedor:**  Equipo 1 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión: 2.5** | **Código de requerimiento:**RF11 | | **Solicitante:** Araceli |
| **Nombre del requerimiento:**  -Edicion de un usuario | | **Fecha de Inicio:** 05/02/2022 | |
| **Descripción del requerimiento:** -Este requerimiento es basado en el manejo del usuario administrador | | **Fecha de termino:** 18/02/2022 | |
| **Responsable:** | **Prioridad:** Alta | | **Estado:** En proceso |
| **Firma del solicitante:** Pendiente | | **Nombre del proveedor:**  Equipo 1 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión: 2.5** | **Código de requerimiento:**RF12 | | **Solicitante:** Araceli |
| **Nombre del requerimiento:**  -Muestra y guardado de información | | **Fecha de Inicio:** 05/02/2022 | |
| **Descripción del requerimiento:** - La muestra y guardado de información fue considerada para ser administrada por Google drive y este requerimiento es dependiente del RF05 | | **Fecha de termino:** 18/02/2022 | |
| **Responsable:** | **Prioridad:** Alta | | **Estado:** En proceso |
| **Firma del solicitante:** Pendiente | | **Nombre del proveedor:**  Equipo 1 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión: 2.5** | **Código de requerimiento:**RF13 | | **Solicitante:** Araceli |
| **Nombre del requerimiento:**  -Creacion de convocatorias | | **Fecha de Inicio:** 05/02/2022 | |
| **Descripción del requerimiento:** - La convocatoria la realiza el área desde RH se publica y la solicita el área donde surja la necesidad. | | **Fecha de termino:** 18/02/2022 | |
| **Responsable:** | **Prioridad:** Alta | | **Estado:** En proceso |
| **Firma del solicitante:** Pendiente | | **Nombre del proveedor:**  Equipo 1 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión: 2.5** | **Código de requerimiento:**RF14 | | **Solicitante:** Araceli |
| **Nombre del requerimiento:**  -Actualización de expediente | | **Fecha de Inicio:** 05/02/2022 | |
| **Descripción del requerimiento:** - Cuando se hace una actualización, se manda un formulario creado anteriormente con el requerimiento 5 | | **Fecha de termino:** 18/02/2022 | |
| **Responsable:** | **Prioridad:** Alta | | **Estado:** En proceso |
| **Firma del solicitante:** Pendiente | | **Nombre del proveedor:**  Equipo 1 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión: 2.5** | **Código de requerimiento:**RF15 | | **Solicitante:** Araceli |
| **Nombre del requerimiento:**  - Verificación de logeo. | | **Fecha de Inicio:** 05/02/2022 | |
| **Descripción del requerimiento:** - Verifica la información y deniega o permite el acceso al sistema | | **Fecha de termino:** 18/02/2022 | |
| **Responsable:** | **Prioridad:** Alta | | **Estado:** En proceso |
| **Firma del solicitante:** Pendiente | | **Nombre del proveedor:**  Equipo 1 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión: 2.2** | **Código de requerimiento:**RF16 | | **Solicitante:** Araceli |
| **Nombre del requerimiento:**  - pantalla de logeo | | **Fecha de Inicio:** 05/02/2022 | |
| **Descripción del requerimiento:** - Este da una interfaz que permite al usuario ingresar sus datos para proceder con el requerimiento 15 | | **Fecha de termino:** 18/02/2022 | |
| **Responsable:** | **Prioridad:** Alta | | **Estado:** En proceso |
| **Firma del solicitante:** Pendiente | | **Nombre del proveedor:**  Equipo 1 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión: 2.5** | **Código de requerimiento:**RF17 | | **Solicitante:** Araceli |
| **Nombre del requerimiento:**  -Administración de Capacitaciones | | **Fecha de Inicio:** 05/02/2022 | |
| **Descripción del requerimiento:** -Este permite modificar la lista de empleados para actualizar sus capacitaciones. | | **Fecha de termino:** 18/02/2022 | |
| **Responsable:** | **Prioridad:** Alta | | **Estado:** En proceso |
| **Firma del solicitante:** Pendiente | | **Nombre del proveedor:**  Equipo 1 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión: 2.5** | **Código de requerimiento:**RF18 | | **Solicitante:** Araceli |
| **Nombre del requerimiento:**  -Visualización de archivos | | **Fecha de Inicio:** 05/02/2022 | |
| **Descripción del requerimiento:** -Este permite ver archivos anteriormente adjuntados | | **Fecha de termino:** 18/02/2022 | |
| **Responsable:** | **Prioridad:** Alta | | **Estado:** En proceso |
| **Firma del solicitante:** Pendiente | | **Nombre del proveedor:**  Equipo 1 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión: 2.5** | **Código de requerimiento:**RF19 | | **Solicitante:** Araceli |
| **Nombre del requerimiento:**  -Manejo de variables en documentos | | **Fecha de Inicio:** 05/02/2022 | |
| **Descripción del requerimiento:** - la modificación de documentos mediante palabras especificas “claves” para tomar algún tipo de dato guardado. | | **Fecha de termino:** 18/02/2022 | |
| **Responsable:** | **Prioridad:** Alta | | **Estado:** En proceso |
| **Firma del solicitante:** Pendiente | | **Nombre del proveedor:**  Equipo 1 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión: 2.5** | **Código de requerimiento:** RF20 | | **Solicitante:** Araceli |
| **Nombre del requerimiento:**  -Generación de Constancia de capacitación | | **Fecha de Inicio:** 05/02/2022 | |
| **Descripción del requerimiento:**  -Cuando termine la capacitación el empleado se le generara una constancia con su nombre | | **Fecha de termino:** 18/02/2022 | |
| **Responsable:** | **Prioridad:** Alta | | **Estado:** En proceso |
| **Firma del solicitante:** Pendiente | | **Nombre del proveedor:**  Equipo 1 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión: 2.5** | **Código de requerimiento:**RF21 | | **Solicitante:** Araceli |
| **Nombre del requerimiento:**  -Control de horarios | | **Fecha de Inicio:** 05/02/2022 | |
| **Descripción del requerimiento:** - El empleado puede ver los días que labora y cuando concluyen | | **Fecha de termino:** 18/02/2022 | |
| **Responsable:** | **Prioridad:** Alta | | **Estado:** En proceso |
| **Firma del solicitante:** Pendiente | | **Nombre del proveedor:**  Equipo 1 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión: 2.5** | **Código de requerimiento:**RF22 | | **Solicitante:** Araceli |
| **Nombre del requerimiento:**  - Control de vacaciones y ausencias | | **Fecha de Inicio:** 05/02/2022 | |
| **Descripción del requerimiento:** - Esto permite ver las vacaciones del empleado y si esta ausente por causas | | **Fecha de termino:** 18/02/2022 | |
| **Responsable:** | **Prioridad:** Alta | | **Estado:** En proceso |
| **Firma del solicitante:** Pendiente | | **Nombre del proveedor:**  Equipo 1 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión: 2.5** | **Código de requerimiento:**RF23 | | **Solicitante:** Araceli |
| **Nombre del requerimiento:**  -Control de Asistencia de Capacitación | | **Fecha de Inicio:** 05/02/2022 | |
| **Descripción del requerimiento:** - Esto permite ver la asistencia del empleado y ver si cumplió con la capacitación y generar su constancia | | **Fecha de termino:** 18/02/2022 | |
| **Responsable:** | **Prioridad:** Alta | | **Estado:** En proceso |
| **Firma del solicitante:** Pendiente | | **Nombre del proveedor:**  Equipo 1 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión: 2.5** | **Código de requerimiento:**RF24 | | **Solicitante:** Araceli |
| **Nombre del requerimiento:**  -Visualizacion de Listados de Trabajadores/usuarios | | **Fecha de Inicio:** 05/02/2022 | |
| **Descripción del requerimiento:** - Esto permite ver un listado de los trabajadores activos o inactivos con la información como numero de control, nombre completo, teléfono, etc. | | **Fecha de termino:** 18/02/2022 | |
| **Responsable:** | **Prioridad:** Alta | | **Estado:** En proceso |
| **Firma del solicitante:** Pendiente | | **Nombre del proveedor:**  Equipo 1 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión: 2.5** | **Código de requerimiento:**RF24 | | **Solicitante:** Araceli |
| **Nombre del requerimiento:**  -Visualizacion de Listados de Capacitaciones de un Trabajador | | **Fecha de Inicio:** 05/02/2022 | |
| **Descripción del requerimiento:** - Esto permite ver un listado e información necesaria para modificar las capacitaciones de algún trabajador. | | **Fecha de termino:** 18/02/2022 | |
| **Responsable:** | **Prioridad:** Alta | | **Estado:** En proceso |
| **Firma del solicitante:** Pendiente | | **Nombre del proveedor:**  Equipo 1 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión: 2.5** | **Código de requerimiento:**RF25 | | **Solicitante:** Araceli |
| **Nombre del requerimiento:**  -Manejo de plantillas para la generación de un contrato | | **Fecha de Inicio:** 05/02/2022 | |
| **Descripción del requerimiento:** - Esto permite subir un archivo con cierto tipo de variables en el mismo para modificarlo dependiendo de los datos dados por el mismo sistema. | | **Fecha de termino:** 18/02/2022 | |
| **Responsable:** | **Prioridad:** Alta | | **Estado:** En proceso |
| **Firma del solicitante:** Pendiente | | **Nombre del proveedor:**  Equipo 1 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión: 2.5** | **Código de requerimiento:**RF26 | | **Solicitante:** Araceli |
| **Nombre del requerimiento:**  -Visualizacion por tipo de usuario | | **Fecha de Inicio:** 05/02/2022 | |
| **Descripción del requerimiento:** - Se requiere que dependiendo del tipo de usuario ya sea administrador o trabajador, se maneje cierto tipo de opciones. | | **Fecha de termino:** 18/02/2022 | |
| **Responsable:** | **Prioridad:** Alta | | **Estado:** En proceso |
| **Firma del solicitante:** Pendiente | | **Nombre del proveedor:**  Equipo 1 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión: 2.5** | **Código de requerimiento:**RF27 | | **Solicitante:** Araceli |
| **Nombre del requerimiento:**  -Muestreo de formularios a trabajador | | **Fecha de Inicio:** 05/02/2022 | |
| **Descripción del requerimiento:** - Una de las únicas funciones que un trabajador/usuario podría ver seria un listado donde se les muestran los formularios creador por el administrador. | | **Fecha de termino:** 18/02/2022 | |
| **Responsable:** | **Prioridad:** Alta | | **Estado:** En proceso |
| **Firma del solicitante:** Pendiente | | **Nombre del proveedor:**  Equipo 1 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión: 2.5** | **Código de requerimiento:**RF28 | | **Solicitante:** Araceli |
| **Nombre del requerimiento:**  - | | **Fecha de Inicio:** 05/02/2022 | |
| **Descripción del requerimiento:** - | | **Fecha de termino:** 18/02/2022 | |
| **Responsable:** | **Prioridad:** Alta | | **Estado:** En proceso |
| **Firma del solicitante:** Pendiente | | **Nombre del proveedor:**  Equipo 1 | |